RELATÓRIO DE ENTREGAS DO SETOR

Dados e Desenvolvimento

Responsável: Henrique

Data: 10 de agosto de 2026

Este relatório reúne o panorama atual das entregas do setor, organizado nas duas frentes de atuação: Desenvolvimento e Dados. O objetivo é apresentar de forma clara o que já foi entregue, o que está em andamento e o que ainda está pendente.

# Resumo Geral

| Entrega | Área | Status |
| --- | --- | --- |
| OWL | Desenvolvimento | Concluído |
| Sistema de controle de notas (Connecta) | Desenvolvimento | Em desenvolvimento |
| RH System | Desenvolvimento | Concluído |
| Sistema de chamados (SETI) | Desenvolvimento | Concluído |
| Ferramentas de análise para o time de CS | Desenvolvimento | Concluído |
| Relatórios semanais Pipedrive | Desenvolvimento | Concluído |
| Etiquetas Pipedrive (SETI) | Desenvolvimento | Concluído |
| Portal Vylo Hub | Desenvolvimento | Pausado |
| Planilha de precificação | Desenvolvimento | Concluído |
| Plataforma de webinar | Desenvolvimento | Concluído |
| Tela de controle de campanha | Desenvolvimento | Pendente |
| Automação interna de leads | Dados | Finalizado |
| Cadastro de leads externos (Meli Vylo) | Dados | Finalizado |
| Visibilidade da esteira Mercado Livre e KPIs | Dados | Finalizado |
| Domínio de email e Google Workspace | Dados | Finalizado |
| Repaginação do BI | Dados | Pendente |

# 1. Desenvolvimento

## 1.1. OWL: atualização e implementação de novos insights

Status: Concluído, já em utilização

https://portal-vylo.vercel.app/

A atualização do OWL foi realizada com a implementação de novos insights baseados no aplicativo Brain, com foco em:

- Controle de estoque Full

- Identificação de pontos de melhoria nos anúncios

- Radar de temas e produtos mais procurados

- Geração de novos insights para apoiar a tomada de decisão

### Utilização atual

Os assessorados abaixo já estão utilizando o sistema para controle interno:

- Turatti

- Faster

- Boxmove

### Feedbacks e resultados

Pedro, da Faster: realizou uma reunião com o Messias utilizando como base os dados fornecidos pelo sistema, inclusive as informações financeiras.

Yta: demonstrou boa aceitação do sistema, principalmente pela facilidade proporcionada no controle das vendas.

Boxmove: solicitou o envio de um relatório semanal via WhatsApp.

Foi solicitado ao Leo que reforçasse, nos grupos de assessoria, a necessidade de criação dos demais acessos, visando ampliar a utilização do sistema.

## 1.2. Sistema de controle de notas: Connecta

Status: Em desenvolvimento

https://scanner-motoristas-production.up.railway.app/

Está em desenvolvimento um sistema para controle e rastreamento das notas fiscais da Connecta.

### Problema atual

Existe dificuldade para identificar rapidamente qual motorista está responsável por determinada NFE.

### Solução proposta

O sistema permitirá que:

- O motorista selecione seu nome

- Tire uma foto da nota fiscal

- O sistema registre a nota e vincule automaticamente ao motorista responsável

- As colaboradoras Lena e Simone tenham acesso às informações em PDF

O registro deverá apresentar: nota fiscal, data e horário de início, status da entrega, motorista responsável e demais informações necessárias para o acompanhamento.

O objetivo é centralizar as informações e facilitar o rastreamento das notas, reduzindo falhas de controle e aumentando a visibilidade do processo.

## 1.3. RH System

Status: Concluído, aguardando atualização de base (Jéssica)

https://rh-system-ecru.vercel.app/

A utilização do RH System encontra-se temporariamente pausada devido à necessidade de atualização da planilha utilizada como base do sistema.

No dia 10, a Jéssica recebeu a orientação para analisar o padrão da planilha e realizar as atualizações necessárias, principalmente em relação aos colaboradores e demais informações cadastrais.

Durante esse período, também foi realizado:

- Levantamento das informações que o sistema deverá apresentar

- Identificação das informações necessárias sobre colaboradores específicos

- Levantamento de informações relacionadas aos hubs

- Cobrança dos dados que ainda precisam ser atualizados

No momento, algumas informações não puderam ser repassadas ou implementadas porque a base ainda não está devidamente atualizada. Após a atualização da planilha, será possível dar continuidade à utilização e evolução do sistema.

## 1.4. Sistema de chamados: SETI

Status: Concluído

https://chamados-fs.vercel.app/

Sistema de chamados desenvolvido para centralizar e controlar as demandas relacionadas ao setor SETI.

### Objetivo

Concentrar todas as solicitações em um único ambiente, proporcionando:

- Maior organização das demandas

- Centralização das informações

- Histórico dos chamados

- Maior controle sobre prazos e responsáveis

- Padronização das solicitações

Todas as solicitações seguem um padrão de preenchimento para garantir que as informações necessárias sejam apresentadas desde a abertura do chamado. Assim que um novo chamado é aberto, a equipe responsável é notificada por email.

O objetivo é reduzir a dispersão de solicitações e facilitar o acompanhamento de todas as demandas do setor.

## 1.5. Ferramentas de análise para o time de CS

Status: Concluído (com módulos ainda em evolução)

Foram desenvolvidas, e seguem em evolução, ferramentas voltadas à melhoria da atuação do time de CS, com foco em análise, identificação de oportunidades e tomada de decisão.

### Análise de anúncios

Extensão criada para analisar anúncios e identificar:

- Pontos fortes

- Principais pontos de melhoria

- Possíveis fatores que podem estar dificultando as vendas

- Oportunidades de otimização do anúncio

A ferramenta busca facilitar o diagnóstico dos anúncios e tornar a análise mais rápida e objetiva para o time.

### Análise de concorrentes

Sistema em desenvolvimento para análise de concorrentes, permitindo comparações por nicho, produto, faixa de preço, posicionamento e outros indicadores relevantes. O objetivo é facilitar a identificação de oportunidades e entender como os concorrentes estão posicionados no mercado.

### Geração e análise de imagens para anúncios

Sistema capaz de analisar um anúncio e gerar um prompt específico para criação da imagem do produto. O prompt pode ser utilizado no ChatGPT ou no Gemini para gerar uma nova imagem seguindo as especificações identificadas. Caso o anúncio ainda não possua uma imagem adequada, também é possível enviar uma imagem de referência.

### Curva ABC

Ferramenta em desenvolvimento para análise da Curva ABC, permitindo identificar quais produtos possuem maior relevância dentro do faturamento e da operação, apoiando decisões relacionadas a estoque, vendas e estratégia comercial.

### Análise financeira

Análise desenvolvida para identificar oportunidades de melhoria e apoiar uma operação financeiramente mais saudável. O funcionamento consiste no envio do CSV do relatório financeiro baixado do Mercado Livre, a partir do qual o sistema apresenta:

- Indicadores financeiros

- Pontos de atenção

- Possíveis problemas

- Oportunidades de melhoria

- Insights para tomada de decisão

## 1.6. Relatórios semanais Pipedrive

Status: Concluído

Envio semanal de relatórios do Pipedrive, às 10h, com o objetivo de acompanhar de forma mais detalhada o desempenho dos leads e do time de CS. O relatório apresenta:

- Todos os leads recebidos durante a semana

- Qual etiqueta ou origem gera mais leads

- Qual CS realiza mais atendimentos

- Qual CS agenda mais reuniões

- Quantidade de reuniões de Raio X

- Reuniões relacionadas a anúncios

- Follows realizados

- Taxa de cancelamento por CS

- Quem realiza mais contatos, mesmo sem necessariamente agendar uma reunião

### Objetivo do acompanhamento

A intenção é utilizar esses dados para realizar follows one on one, permitindo trabalhar cada pessoa de maneira mais personalizada. Com os indicadores, será possível identificar comportamentos, dificuldades e oportunidades individuais, possibilitando uma atuação mais direcionada com cada membro do time.

Dessa forma, o relatório deixa de ser apenas um acompanhamento de números e passa a funcionar como uma ferramenta de gestão e desenvolvimento individual.

## 1.7. Etiquetas Pipedrive: SETI

Status: Concluído

Sistema de disparos que, após a mensagem realizada, aplica automaticamente uma etiqueta indicando qual pessoa é responsável por atender aquele cliente.

### Objetivo

Identificação mais fácil de cada lead e do seu responsável:

- Etiqueta Lia

- Etiqueta Maria Clara

- Etiqueta Camurça

- Etiqueta Kesse

- Etiqueta Eduardo

## 1.8. Portal Vylo Hub

Status: Em desenvolvimento, pausado

### Plataforma de desenvolvimento, cultura e engajamento

Objetivo: centralizar treinamento, comunicação interna, reconhecimento e desenvolvimento profissional em um único ambiente, fortalecendo a cultura da Vylo e acelerando a performance dos colaboradores.

## 1.9. Planilha de precificação

Status: Concluído, ainda não utilizado

O Leo solicitou uma tela para preenchimento mais rápido do valor que cada seller deseja receber por determinado produto, já que atualmente esse controle é feito por planilha e alterações não geram notificação.

O aplicativo web foi criado e aprovado pelo Leo. A aprovação do Daniel ainda está pendente de confirmação, o que impede o início da utilização.

## 1.10. Plataforma de webinar

Status: Concluído

Ficou sob responsabilidade deste setor pesquisar, primeiramente, uma plataforma que não permitisse os integrantes falarem, exceto quando autorizado, e que não exibisse a quantidade total de participantes.

A plataforma escolhida foi a Zoho Meeting. Em seguida, também foi necessário buscar o engajamento para testar e apresentar a plataforma, já que inicialmente não houve adesão. A responsabilidade foi ampliada para 100 por cento do processo, incluindo testes, engajamento, treinamento e demais frentes relacionadas.

## 1.11. Tela de controle da campanha

Status: Pendente

Desenvolver uma tela de acompanhamento, nos moldes da Champions, para controle da meta comercial da Vylo.

# 2. Dados

## 2.1. Automação interna de leads

Status: Finalizado

Processo de automação interna concluído. Hoje, o lead indicado na ponta por um dos sistemas cai automaticamente no pipe para que a equipe conheça o estabelecimento e os dados, diagnostique e agende uma reunião comercial.

Ao mesmo tempo em que o lead entra no pipe, uma mensagem é enviada automaticamente pelo WhatsApp por um dos agentes Vylo (Camurça, Kesse, Maria Clara, Lia Mara ou Eduardo), que passa a ser o responsável pelo sucesso daquele cliente.

Fluxos de automação (n8n) e visão do pipe no Pipedrive

## 2.2. Cadastro de leads externos: Meli Vylo

Status: Finalizado

Projeto de Marketing concluído para o cadastro de leads externos referente ao projeto Meli Vylo.

Páginas de captação e formulário de indicação de leads

## 2.3. Visibilidade da esteira Mercado Livre e KPIs de Agentes Regionais

Status: Finalizado

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOWRiMzA2MjctZjVjMy00NTYxLTg2OTktYmM4NDZhNThiYmI0IiwidCI6IjNlZDU4NGFmLTQ1OTMtNDNlOS04MzIwLTg3Nzg4YTczMDkxYSJ9

Painel concluído para dar visibilidade interna à esteira do Mercado Livre e aos KPIs do projeto de Agentes Regionais Mercado Livre da Vylo.

Dashboard Mercado Livre: GMV, vendas, esteira e detalhamento por seller

## 2.4. Domínio de email e Google Workspace

Status: Finalizado

Concluídos todos os processos de domínio de email e endereçamento Google para a Vylo, entre outras configurações relacionadas.

## 2.5. Repaginação do BI

Status: Pendente

Foram dados os primeiros passos referentes à arquitetura do projeto e à lógica de negócio, porém a parte de usabilidade e interface ainda não avançou.

O planejamento inicial previa a entrega antes do momento atual. As férias do Aldenir, que não estavam previstas, somadas às férias deste responsável logo em seguida, contribuíram para o atraso. A partir de agora, a atenção será voltada integralmente a este projeto, que é a única pendência em aberto no momento. As demais entregas seguem em fase de melhoria, suporte e manutenção.